MEMORIALISASI KONTRAS

TGL 30 DESEMBER 2014 USECASE DIAGRAM JADI

TGL 12 JANUARI 2015 DESAIN TEMPLATE DEPAN JADI

TGL 16 JANUARI 2015 DESAIN TEMPLATE DASBOARD JADI

TGL 20 JANUARI 2015 ALUR SISTEM JADI

TGL 22 CODING PROGRAM TAHAP 1

TGL 30 JANUARI 2015 SISTEM ADMIN LOGIN JADI

TGL 1 FEBRUARI 2015 DEMO TAHAP 1 (tampilan)

TGL 2 FEBRUARI CODING PROGRAM TAHAP 2

TGL 15 FEBRUARO 215 DEMO TAHAP 2 (sistem)

TGL 25 FEBRUARI 2015 CODING KEKURANGAN PROGRAM SUDAH JADI

TGL 1 MARET 2015 DEMO TAHAP 3 (Semua Sistem)